DOCUMENT 01

PROJECT CHARTER

Enterprise Human Resource Information System (HRIS) Redesign Proposal for PT Indocater

Document Version: 1.0

Document Type: Project Charter

Prepared By: Internship Project – UI/UX & Full Stack Development

Project Type: Enterprise Web Application Redesign

Revision History

| Version | Date | Author | Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | June 2026 | Project Author | Initial Project Charter |

1. Project Background

PT Indocater telah menggunakan Human Resource Information System (HRIS) sebagai sistem utama untuk mengelola berbagai aktivitas Human Resource, mulai dari pengelolaan data karyawan, kehadiran, cuti, training, recruitment, benefits, hingga reporting.

Berdasarkan hasil observasi terhadap sistem yang saat ini digunakan, ditemukan bahwa HRIS telah memiliki cakupan fitur yang cukup lengkap dan mampu mendukung sebagian besar proses bisnis Human Resource. Namun demikian, sistem masih memiliki berbagai keterbatasan dari sisi pengalaman pengguna (User Experience), antarmuka pengguna (User Interface), struktur navigasi, visualisasi data, serta responsivitas aplikasi.

Sebagian besar halaman masih berorientasi pada penyajian data dalam bentuk tabel tanpa didukung visualisasi maupun insight yang mempermudah proses pengambilan keputusan. Selain itu, struktur navigasi dan organisasi informasi menyebabkan beberapa fungsi membutuhkan banyak langkah untuk diakses sehingga menurunkan efisiensi penggunaan sistem.

Perkembangan teknologi web modern membuka peluang untuk melakukan redesign terhadap sistem tanpa mengubah proses bisnis utama yang telah berjalan. Dengan pendekatan ini, perusahaan tetap mempertahankan workflow yang sudah digunakan, namun memperoleh peningkatan signifikan pada aspek usability, accessibility, responsiveness, information architecture, serta visual analytics.

Proyek ini disusun sebagai bagian dari kegiatan magang dengan tujuan menghasilkan prototype HRIS modern beserta dokumen analisis yang dapat dijadikan rekomendasi bagi tim Information Technology PT Indocater.

2. Problem Statement

Hasil observasi terhadap HRIS existing menunjukkan beberapa permasalahan utama sebagai berikut.

PS-01 User Interface Sudah Tidak Modern

Tampilan antarmuka masih menggunakan desain lama dengan dominasi tabel, warna yang kurang konsisten, serta minim visual hierarchy sehingga informasi penting sulit dikenali secara cepat.

PS-02 User Experience Kurang Efisien

Beberapa aktivitas memerlukan perpindahan halaman yang cukup banyak karena antar modul belum saling terhubung secara langsung.

Contoh:

- Report menuju Employee Profile

- Dashboard menuju Detail Data

- Employee menuju Training History

PS-03 Dashboard Belum Mendukung Decision Making

Dashboard hanya menampilkan informasi operasional seperti:

- Birthday

- Contract Expiry

- Medical Expiry

- Bulletin

Belum tersedia:

- KPI

- Workforce Analytics

- Leave Analytics

- Recruitment Analytics

- Pending Approval

- Quick Action

PS-04 Struktur Informasi Belum Optimal

Informasi employee tersebar ke dalam banyak tab sehingga pengguna harus berpindah-pindah halaman untuk memperoleh informasi lengkap mengenai satu karyawan.

PS-05 Sistem Belum Responsif

Antarmuka dirancang terutama untuk desktop sehingga pengalaman penggunaan pada tablet maupun perangkat mobile menjadi kurang optimal.

PS-06 Reporting Belum Terstruktur

Laporan disajikan dalam bentuk dropdown dengan banyak pilihan sehingga pengguna baru memerlukan waktu untuk memahami fungsi masing-masing laporan.

3. Project Objectives

Proyek redesign ini memiliki beberapa tujuan utama sebagai berikut.

OBJ-01

Mendesain ulang Human Resource Information System menjadi aplikasi berbasis web modern dengan pendekatan User Centered Design.

OBJ-02

Meningkatkan User Experience tanpa mengubah proses bisnis utama perusahaan.

OBJ-03

Menyusun Information Architecture yang lebih sederhana, mudah dipahami, dan scalable.

OBJ-04

Mengembangkan Dashboard berbasis Key Performance Indicator (KPI) dan visual analytics sebagai media pendukung pengambilan keputusan.

OBJ-05

Meningkatkan efisiensi navigasi melalui penyederhanaan workflow serta integrasi antar modul.

OBJ-06

Merancang sistem yang responsif sehingga dapat digunakan pada desktop, tablet, maupun perangkat mobile.

OBJ-07

Menghasilkan prototype HRIS modern menggunakan teknologi web terkini sebagai bahan rekomendasi kepada tim IT PT Indocater.

4. Project Scope

4.1 In Scope

Ruang lingkup proyek meliputi analisis, desain, dan implementasi prototype terhadap modul berikut.

- Dashboard

- Master Data

- Employee Management

- Leave Management

- Time & Attendance

- Benefits

- Recruitment

- Training

- Reports & Analytics

- User Management

- Organization Structure

Selain itu, proyek juga mencakup penyusunan dokumentasi analisis dan desain sistem.

4.2 Out of Scope

Hal-hal berikut tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek.

- Implementasi langsung pada sistem HRIS perusahaan

- Migrasi data existing

- Integrasi fingerprint

- Integrasi payroll perusahaan

- Integrasi ERP

- Integrasi Active Directory

- Deployment ke production server

- Penggunaan data riil perusahaan

- Perubahan proses bisnis existing

5. Project Deliverables

Output utama proyek meliputi.

Business Analysis

- Existing System Analysis

- Feature Inventory Matrix

- Business Process Analysis

- Gap Analysis

Requirement Engineering

- User Persona

- User Journey

- User Flow

- User Role Matrix

- Functional Requirements

- Non Functional Requirements

- Business Rules

System Design

- Information Architecture

- Sitemap

- Conceptual ERD

- Design System

UI/UX Design

- Low Fidelity Wireframe

- High Fidelity Mockup

- Interactive Prototype

Prototype Development

- Frontend menggunakan Next.js

- PostgreSQL

- Prisma ORM

- Dummy Data

- Responsive Web

Final Documentation

- Before vs After Analysis

- Improvement Summary

- Final Recommendation

6. Stakeholders

| Stakeholder | Role | Responsibility |
| --- | --- | --- |
| HR Department | Primary User | Memberikan kebutuhan bisnis HR |
| Employee | End User | Menggunakan fitur employee self service |
| Supervisor | Business User | Approval dan monitoring tim |
| HR Manager | Decision Maker | Monitoring operasional HR |
| IT Department | Technical Reviewer | Evaluasi hasil redesign |
| Internship Student | Project Owner | Analisis, desain, dan pengembangan prototype |

7. Project Success Criteria

Proyek dianggap berhasil apabila memenuhi indikator berikut.

| ID | Success Criteria |
| --- | --- |
| SC-01 | Seluruh modul utama HRIS berhasil dianalisis dan didokumentasikan. |
| SC-02 | Struktur navigasi baru lebih sederhana dan konsisten dibanding sistem existing. |
| SC-03 | Dashboard baru mampu menampilkan KPI dan visual analytics yang relevan. |
| SC-04 | Prototype memiliki tampilan modern, clean, dan responsive. |
| SC-05 | Seluruh fitur utama existing tetap dipertahankan atau ditingkatkan tanpa menghilangkan proses bisnis inti. |
| SC-06 | Prototype dapat dijadikan bahan rekomendasi kepada tim IT PT Indocater. |

8. Project Assumptions

- Struktur proses bisnis HR perusahaan dianggap telah berjalan dengan baik.

- Screenshot yang diperoleh merepresentasikan sebagian besar fungsi HRIS existing.

- Prototype menggunakan data dummy untuk menjaga kerahasiaan data perusahaan.

- Fokus proyek berada pada redesign dan modernisasi sistem, bukan implementasi produksi.

9. Project Constraints

- Tidak memiliki akses langsung ke source code HRIS existing.

- Tidak memiliki akses ke database perusahaan.

- Tidak melakukan perubahan terhadap sistem produksi.

- Pengembangan dilakukan berdasarkan observasi antarmuka dan dokumentasi visual yang tersedia.

10. Technology Stack

Frontend

- Next.js

- TypeScript

- Tailwind CSS

- shadcn/ui

Backend

- Next.js Route Handlers

Database

- PostgreSQL

ORM

- Prisma

Visualization

- Recharts

Data Table

- TanStack Table

11. Expected Outcome

Melalui proyek ini diharapkan dihasilkan sebuah prototype Enterprise Human Resource Information System yang mampu meningkatkan kualitas pengalaman pengguna, efisiensi operasional, kualitas visualisasi informasi, serta kemudahan navigasi tanpa mengubah proses bisnis utama yang telah berjalan di PT Indocater.

Prototype yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi referensi bagi tim Information Technology perusahaan dalam pengembangan HRIS pada masa mendatang sekaligus menjadi studi kasus implementasi redesign sistem informasi berbasis User Experience dan Enterprise Application Design.